Nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại Đồng, ngày 15 tháng 9 năm 2026


NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
I. NHỮNG CĂN CỨ LẬP NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
1. Các căn cứ pháp lý:
Căn cứ các Luật của Quốc hội: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 2) cho các địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ ngăm 2026 đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 về việc giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030;
Thực hiện Công văn số 5484/UBND-TH ngày 17/8/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định, quyết định chủ trương thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc các CTMTQG; sau khi nghiên cứu, rà soát các nhiệm vụ, dự án thuộc các CTMTQG giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã Đại Đồng ; 

Căn cứ Công văn số 5338/STC-KTXH ngày 21/8/2026 của Sở Tài chính về việc bổ sung thủ tục, hồ sơ đề xuất nhu cầu kinh phí thường xuyên nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG năm 2026,
Căn cứ các Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Các căn cứ khác có liên quan,...

2. Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng:

2.1. Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế:

- TCCS 31:2020/TCĐBVN: Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát;

- Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014;

- TCCS 39:2022/TCĐBVN: Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông

- Ống bê tông cốt thép thoát nước TCVN 9113:2012;

- Các quy trình, quy phạm hiện hành khác có liên quan.

2.2. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu:

- Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công TCVN 4252:2012;

- TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4252-2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công;

- TCVN8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Yêu cầu thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4453-1995 Quy trình Thi công và nghiêm thu Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;

- Tiêu chuẩn xi măng Pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6282-2020;

- Vữa xây dựng - TCVN 4314:2022;

- Nước cho bê tông và vữa - TCVN 4506:2012 ;

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu TCVN 9115: 2002;

- Kết cấu gạch đá - Quy phạm TC và nghiệm thu TCVN 4085:2011;

-  Tiêu chuẩn TCXDVN 259:2001: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị.

- Tiêu chuẩn TCVN 13608:2023: Quy định kỹ thuật cho thiết kế và xây dựng hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng.

- Tiêu chuẩn TCVN 7114-1:2008: Tiêu chuẩn về chất lượng ánh sáng và đo đạc định kỳ. 

- Tiêu chuẩn khác có liên quan.

II. SỰ CẦN THIẾT, LÝ DO THỰC HIỆN

Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và các cấp ban ngành đã đầu tư kinh phí cho xã Đại Đồng xây dựng, cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã, cải thiện cơ bản hệ thống đường giao thông nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân trong xã. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều tuyến đường giao thông nông thôn chưa được cải tạo, nâng cấp, gây khó khăn cho đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong xã.

Công trình là tuyến đường giao thông trong khu sản xuất nông nghiệp của thôn Mỹ Thanh, xã Đại Đồng, tuyến đường phục vụ lưu thông của nhân dân và vận chuyển hàng hoá nông sản phục vụ sản xuất nông nghiệp của khu vực. Vì vậy việc đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nội đồng xã Đại Đồng, đoạn 1 từ ruộng nhà ông Vinh đến ruộng Láy Hai, đoạn 2 từ khu Lau đến sông Bún thôn Mỹ Thanh là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NHIỆM VỤ
1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nội đồng xã Đại Đồng, đoạn 1 từ ruộng nhà ông Vinh đến ruộng Láy Hai, đoạn 2 từ khu Lau đến sông Bún thôn Mỹ Thanh.
2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư công trình nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã góp phần phát triển kinh tế văn hoá xã hội địa phương thúc đẩy đô thị hoá.
3. Quy mô đầu tư, dự kiến khối lượng công việc thực hiện: 

Công trình: Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nội đồng xã Đại Đồng, đoạn 1 từ ruộng nhà ông Vinh đến ruộng Láy Hai, đoạn 2 từ khu Lau đến sông Bún thôn Mỹ Thanh gồm các nội dung chủ yếu sau:

*/ Tuyến 1 từ ruộng nhà ông Vinh đến ruộng Láy Hai:

Mặt đường hiện trạng là đường đất có chiều dài khoảng L=380m, mặt đường rộng trung bình từ 3.5 đến 5.0m, bên phải tuyến là ruộng và trang trại của bà con nhân dân, bên trái tuyến là mương tưới tiêu rộng trung bình 2.2m.

+ Quy mô thiết kế: Xây dựng tuyến đường kết cấu mặt BTXM rộng trung bình 3.5m dài khoảng 380m; bên phải tuyến xây tường chắn để gia cố nền đường và tránh lấn vào đất sản xuất của nhân dân, bên trái tuyến xây dựng kiên cố hoá mương tưới tiêu B=1200 nhằm đảm bảo tiêu thoát nước phục vuj sản xuất nông nghiệp.

+ Thiết kế tuyến đường: Tim đường bám theo tim đường hiện trạng đảm bảo êm thuận trong quá trình lưu thông.

- Tốc độ thiết kế 15km/h.

- Mặt đường mặt đường BTXM; I mặt = 2%.

- Mặt đường rộng trung bình 3.5m.

- Lề đường rộng từ 0-0.5m; I lề =4%

- Thiết kế hệ thống thoát nước dọc kết hợp với tưới tiêu B=1200 đảm bảo việc tiêu thoát nước của tuyến đấu nối với khu vực.

 - Ngoài ra đầu tư một số hạng mục phụ trợ khác.

*/ Tuyến 2 từ khu đồng Lau đến Sông Bún:

Mặt đường hiện trạng là đường đất có chiều dài khoảng L=300m, mặt đường rộng trung bình từ 3.5 đến 5.0m, 2 bên tuyến là ruộng của bà con nhân dân.

+ Quy mô thiết kế: Xây dựng tuyến đường kết cấu mặt BTXM rộng trung bình 3.0m dài khoảng 300m

+ Thiết kế tuyến đường: Tim đường bám theo tim đường hiện trạng đảm bảo êm thuận trong quá trình lưu thông.

- Tốc độ thiết kế 15km/h.

- Mặt đường mặt đường BTXM; I mặt = 2%. 

- Mặt đường rộng trung bình 3.0m.

- Lề đường rộng từ 0.5m; I lề =4%

- Thoát nước dọc và thoát nước ngang theo hiện trạng.

 - Ngoài ra đầu tư một số hạng mục phụ trợ khác.

+ Địa điểm xây dựng: xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.
2. Địa điểm xây dựng: xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.
3. Cấp quyết định chủ trương nhiệm vụ và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng
4. Hình thức đầu tư: Cải tạo, nâng cấp.
5. Loại và cấp công trình: Loại công trình Giao thông, cấp IV.

6. Dự toán kinh phí thực hiện

:  5.000.000.000 đồng
Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn./.

Trong đó:


	- Chi phí xây dựng
	:
	4.252.734.000
	đồng

	- Chi phí Quản lý dự án
	:
	117.710.000
	đồng

	- Chi phí tư vấn đầu tư
	:
	310.277.000
	đồng

	- Chi phí khác
	:
	81.184.000
	đồng

	- Chi phí dự phòng
	:
	238.095.000
	đồng


7. Nguồn vốn thực hiện: 
- Nguồn vốn chi thường xuyên năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ 5.000.000.000 đồng;

8. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2026.

8. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án:

8.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai dự án:

- Tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị đến môi trường không khí, ô nhiễm tiếng ồn. Bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động vận chuyển.

- Tác động của hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án tác động đến môi trường xung quanh: không khí, nguồn đất, nguồn nước, chế độ thủy văn, ô nhiễm tiếng ồn, nguồn nước thải chất thải từ hoạt động sinh hoạt, chất thải từ máy móc thiết bị thi công.

Đánh giá chung: Tất cả các dự án xây dựng nói chung đều có những tác động ảnh hưởng không lớn đến vấn đề môi trường đó là: không khí, tiếng ồn, nguồn nước, …:

8.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án: 

- Giải pháp bảo vệ chất lượng môi trường không khí: lựa chọn công nghệ thi công công trình và thời gian thi công công trình hợp lý nhằm hạn chế phát tán bụi và những chất ô nhiễm khác.
Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; cam kết thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan.

9. Hiệu quả đầu tư về kinh tế, xã hội và tác động của dự án:

Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển theo chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước trong việc huy động tổng hòa các nguồn lực đầu tư trong xã hội để đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. 

10. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành.
- Tổ chức triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế BVTC: Chủ đầu tư chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, năng lực phù hợp với dự án tổ chức triển khai khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

- Sau khi dự án được phê duyệt, Chủ đầu tư tiến hành thực hiện triển khai dự án theo các quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 19/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và các Nghị định liên quan. 

- Các công việc khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản.
IV. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ:
- Quý III/2026: Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Quý IV/2026: Thi công xây dựng công trình;

- Năm 2026: Quyết toán dự án, kết thúc dự án.
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dự án: Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nội đồng xã Đại Đồng, đoạn 1 từ ruộng nhà ông Vinh đến ruộng Láy Hai, đoạn 2 từ khu Lau đến sông Bún thôn Mỹ Thanh là cấp thiết và cấp bách hiện nay. Nội dung dự án đã đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung của dự án cho thấy rằng các điều kiện về kinh tế và kỹ thuật đều đáp ứng và khẳng định đây là một dự án có tính khả thi cao trong điều kiện hiện nay cho địa phương nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung.

UBND xã Đại Đồng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Sở Tài chính xem xét, quyết định chủ trương và bố trí kinh phí thực hiện dự án: Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nội đồng xã Đại Đồng, đoạn 1 từ ruộng nhà ông Vinh đến ruộng Láy Hai, đoạn 2 từ khu Lau đến sông Bún thôn Mỹ Thanh với các nội dung nêu trên./.
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo./.
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
	CÔNG TRÌNH: Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nội đồng xã Đại Đồng, đoạn 1 từ ruộng nhà ông Vinh đến ruộng Láy Hai, đoạn 2 từ khu Lau đến sông Bún thôn Mỹ Thanh
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	Đơn vị tính: đồng
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	Chi phí xây dựng
	 
	 
	 
	3.935.638.987
	317.094.967
	4.252.734.000
	Gxd

	1.1
	Chi phí xây dựng công trình chính
	 
	 
	 
	3.892.512.817
	313.644.873
	4.206.158.000
	 

	1.1.1
	Hạng mục 1
	 
	1
	Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục
	3.892.512.817
	313.644.873
	4.206.158.000
	 

	1.2
	Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công hạng mục xây dựng
	 
	 
	Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục
	43.126.170
	3.450.094
	46.576.000
	Gxdlt

	2
	Chi phí quản lý dự án
	3,024%
	 
	(Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ
	117.709.588
	 
	117.710.000
	Gqlda

	3
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	 
	 
	 
	274.794.534
	21.983.564
	310.277.000
	Gtv

	3.1
	Chi phí khảo sát địa hình
	 
	 
	 
	 
	 
	13.500.000
	 

	3.2
	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Bảng 2.4 Thông tư 38/2026/TT-BXD)
	3,462%
	 
	Gxd trước thuế x tỷ lệ
	134.758.794
	10.780.704
	145.539.000
	 

	3.4
	Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (Bảng 2.19 Thông tư 38/2026/TT-BXD)
	0,17%
	 
	Gxd trước thuế x tỷ lệ
	6.617.272
	529.382
	7.147.000
	 

	3.5
	Chi phí thẩm tra dự toán công trình (Bảng 2.20 Thông tư 38/2026/TT-BXD)
	0,166%
	 
	Gxd trước thuế x tỷ lệ
	6.461.571
	516.926
	6.978.000
	 

	3.6
	Chi phí giám sát thi công xây dựng (Bảng 2.24 Thông tư 38/2026/TT-BXD)
	3,203%
	 
	Dự toán gói thầu XD trước thuế x tỷ lệ
	126.956.897
	10.156.552
	137.113.000
	 

	4
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	77.348.628
	3.834.974
	81.184.000
	Gk

	4.1
	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 28/2023/TT-BTC)
	0,019%
	 
	Tổng mức đầu tư x tỷ lệ
	948.757
	 
	949.000
	 

	4.2
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Nghị định 193/2026/NĐ-CP)
	0,57%
	 
	Giá trị quyết toán do chủ đầu tư đề nghị phê duyệt; Tổng mức đầu tư x tỷ lệ
	28.462.697
	 
	28.463.000
	 

	4.3
	Chi phí kiểm toán độc lập (Nghị định 193/2026/NĐ-CP)
	0,96%
	 
	Giá trị cần kiểm toán của dự án; Tổng mức đầu tư x tỷ lệ
	47.937.174
	3.834.974
	51.772.000
	 

	5
	Chi phí dự phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	238.095.000
	Gdp

	5.1
	Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh
	5%
	 
	(Ggpmb+Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+ Gk) sau thuế x tỷ lệ
	 
	 
	238.095.000
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	4.405.491.737
	342.913.505
	5.000.000.000
	Gxdct

	 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000.000.000
	 

	Bằng chữ: Năm tỷ đồng./.


Trang 4

